舒财函﹝2019﹞7号

舒城县财政局关于县十七届人大三次会议

第5号代表建议答复的函

夏登林、胡俊、沈克树、李邦来、童朝银、孙海燕、王梅、朱自清、徐明全、朱玥、程亚林、邱昌玉、陶庭慧、程勇、王家芬、束实、曾家友、姜逢铸、黄军、许云仙代表：

你们在县十七届人大三次会议上提出的《关于要求加大对乡村人居环境提升工程扶持力度和县级财政加大农村人居环境整治投入（并案）》建议收悉，经研究办理，现答复如下：

近年来，舒城县委、县政府高度重视农村人居环境提升工作，全面推进绿色发展战略，围绕“垃圾不落地、污水不入湖、村村通新能源公交、县域景区化”这一目标，坚持标本兼治，综合施策，推进改善农村人居环境任务落地落实。

一．乡村振兴人居环境提升工程进展情况

1. 农村垃圾治理。2016年4月以来，我县先后出台了《全面推进“城乡环卫一体化”建设工作实施意见》、《一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治加快改善农村人居环境实施方案》等文件，累计投入资金近1.35亿元，用于农村环卫设施设备的购置和建设。截止目前，22个乡镇（开发区）已配备45辆密闭式垃圾收集车、垃圾桶30000多只、电动保洁车500余辆、人力收集车800多辆，按照每500人口配备1保洁员的要求，配备保洁员1650多名，累计清理各类陈年垃圾1.37万吨。新建城东、春秋、山七3座垃圾中转站，新增垃圾收集点约11000多个，并顺利完成沙岗园艺场的非正规垃圾堆放点整治。全县22个集镇以及国省县干道的保洁、农村垃圾清运等工作已全部实现市场化，基本形成以集镇为面、行政村为网、自然村为格、道路和河流为线的三级网格监管体系，为实现农村垃圾长效治理奠定了坚实的基础。同时，为助推脱贫攻坚工作，各乡镇设置环卫公益岗555个,指标全部用于贫困户，拔付环卫公益岗工资133万。通过集中清理、长效保洁和督查机制的建立，农村垃圾治理取得了显著成效。农村人居环境垃圾治理覆盖率达到100%，无害化处置率达到95%，顺利通过了省、市农村陈年垃圾集中清理验收、省农村环境治理验收以及国家农村垃圾治理三年行动第三方评估验收；

2. 2016年12月县政府常务会议研究决定，按照“三统一”模式（统一设计、统一建设、统一运营），编制《舒城县县域农村生活污水处理专项规划》，明确了2017-2020年分年度目标任务。对人口密集、污水量大的集镇，统一采用传统工艺建设集中污水处理设施；对美丽乡村中心村，根据收集的污水排放量，选择经济实效的地埋式微动力工艺，建设集中式污水处理设施；对集镇和中心村污水处理设施产生的污泥按照资源化要求进行综合利用。根据十六届三十二次县政府常务会议决定，集镇污水处理及配套管网建设实行集镇生活污水处理厂及管网“三统一”建设模式，即：统一规划、统一建设、统一运营，集中使用中央水污染防治专项资金、大别山区水环境生态补偿资金、中西部重点领域基础设施补短板补助等资金，用3年时间，分批分期建设。万佛湖镇、五显镇、高峰乡集镇生活污水处理厂项目总投资4606.8万元，已完成主体工程建设；柏林、百神庙、阙店、汤池4个集镇生活污水处理工程项目总投资2138.93万元，均正在进行工程扫尾。后期由住建部门牵头的南港、舒茶、庐镇、山七、晓天、河棚、春秋、千人桥、干汊河、张母桥、桃溪11个乡镇污水处理设施及配套管网建设工程总投资12657.1万元，均已相继开工，其中南港、舒茶、庐镇、山七已完成场地平整，场站正在进行组合池及基础开挖，管网部分已完成管线微调及定位，准备进行开挖施工；张母桥、干汊河、桃溪已完成场地平整，干汊河、桃溪正进行组合池及基础开挖，张母桥进行清淤，千人桥因场站树木清表工作未完成，无法进场施工；四个乡镇管网部分正在进行管线定位，为后期开挖做准备；晓天、河棚、春秋已完成厂区围挡及项目挂牌等前期准备工作，目前正在进行场地平整。

3．持续推进“厕所革命”。2017-2018年累计已完成改厕任务15882户。同时，为确保高质量退出贫困县，2019年全面实施2016年以后脱贫的建档立卡贫困户厕所改造。截至目前1万户的贫困户改厕基本完成。一是加强组织领导、严格执行改厕流程。县乡两级均明确分管领导和经办人员，落实办公地点和工作经费。按照“统一设计、统一采购、统一施工、统一验收”四统一原则实施改厕工作。县住建局统筹实施农村改厕工作，制定改厕实施方案，将年度改厕任务分解下达到各乡镇。明确各乡镇人民政府是农村改厕工作的实施主体，负责统一确定施工队伍，以乡镇或村为单位，统一组织施工，并对施工管理及质量实行全过程监管。二是加强过程监管、确保工程质量。我县农村改厕工程，实行项目法人责任制、合同管理制、改厕项目公示制，自觉接受群众监督。由乡镇选择有信誉、有实力、群众认可的施工队伍，负责改厕的土建施工。县住建局会同有关部门按照省住建厅制定的农村改厕技术导则编印施工手册和改厕明白卡，对乡镇、村管理人员和改厕施工人员开展技术培训，同时严格改厕施工现场质量巡查与监督，确保改厕程序规范，施工科学，管理有序。三是强化后续管养，确保改厕长久发挥效益。坚持建管并重，积极探索改厕后检查维修、定期收运、粪渣资源利用等后续工作。

二、下一步工作打算

根据六安市政府《关于下达十三五期间农村环境综合整治任务的通知》（六政办秘〔2016〕97号）要求，我县十三五期间将对160个建制村开展农村环境综合整治，可以说点多、面广、任务重，为确保按照完成整治任务，将重点从以下几点开展工作。

1．进一步加大项目资金投入力度。2019年县财政年初预算安排城乡环卫一体化专项资金1000万元，美好乡村建设专项资金1000万元、乡村振兴专项资金3000万元继续加大对农村人居环境方面的投入。在积极争取上级补助资金的同时进一步加大项目资金整合力度。2019年我县财政农业股扶贫统筹整合其他涉农资金1200万元用于农村环境综合整治；

2．进一步探索治理模式。积极鼓励社会资本通过建、运、管一条龙服务等模式参与农村环境整治；

3．进一步督促相关乡镇、村建立、健全生活污水处理设施运行、维护和生活垃圾清运等相关制度，建立目标考评机制；

4．进一步加大后续资金的投入，提高污水收集率，同时，确保污水处理设施、垃圾收集清运等正常运行，充分发挥其环境效益、社会效益，切实提升农村人居环境。

最后，感谢代表们对乡村人居环境提升的关注，欢迎今后对我县环境建设工作多提宝贵意见。

办复类别：A 类

办复单位：舒城县财政局

联系电话：0564-8621242

2019年7月12日