舒教函〔2019〕10号

舒城县教育局关于县十七届人大三次会议第12号代表建议答复的函

孔令东、武立胜、许召军、谢兴院、胡德初、陈磊、王文德、朱琴、夏申英、潘育、曾召东代表：

你们在县十七届人大三次会议期间提出的《关于请求山七镇中心小学整体搬迁》建议收悉。经研究办理，现答复如下：

舒城县山七镇中心小学现有学生近500人，教职工32人，原校区占地面积仅有3600平方米，且四周均无拓展空间，远远满足不了500余学生的学习和运动的需求。为解决山区教育的发展及教育均衡要求，在县政府和教育主管部门的支持下，2016年决定将学校整体搬迁至山七镇龙山村。

新校区占地面积13300平方米，投入“薄改”资金533万元，建筑面积4026平方米的教学楼于2017年7月开工，2018年元月竣工验收；2016年的发改委投资191万元建设的运动场、围墙工程也于2017年12月竣工验收。

2019年，县教育局投资约350万元的门楼、道路、绿化等项目已完成挂网招标,目前正在施工中，预计7月底此项工程竣工；学校食堂计划由新建校舍一楼部分房屋改造完成，将尽快实施；新校区的相关配套设施正在紧锣密鼓配备之中。

近年来，县政府高度重视，为确保今年秋学期新校区能够投入使用，主要负责同志和分管负责同志多次到现场调研指导推进山七中心小学整体搬迁工作。同时，考虑到从街道到新校区需跨越山七河，从学生上学安全方面考虑，需修建一座12米宽的大桥，县政府积极安排相关部门争取项目资金支持，目前，新建跨河大桥已完成项目规划设计工作，并已进入招投标阶段。预计9月底前可以基本完工通车。

最后，再次感谢代表们对我县教育工作的关心与支持！欢迎今后对我们的工作多提宝贵意见和建议。

办复类别：A类

联系单位：舒城县教育局

联系电话：0564-8661644

2019年7月25日