关于县十七届人大四次会议第61号

代表建议答复的函

孙林、汤永云、吉新平、孙玲玲、李闯、郭九香、惠家元、程 娟、戴建群代表：

你们在县十七届人大四次会议期间提出《关于加快推进县重点工程城关镇永安安置点一期安置房分配、二期工程建设》的建议收悉。经研究办理，现答复如下：

1.目前工程概况及进展情况。永安安置小区一期工程，总建筑面积31000平米，建设安置房240套，该小区一期工程已于2020年4月8日完成移交。目前住户已入住。永安安置小区二期工程，总建筑面积54369.7平米，建设安置房382套，目前该小区正在实施基础工程。

2.关于建设党群活动中心、村卫生室和门面房等配套设施问题，我处将结合永安安置小区未来规划适时建设。

感谢你们对重点工程关心和支持！

办复类别：A类

联系单位：县重点工程处

联系电话：0564-8620007

2020年9月30日