关于要求实施分路口支渠改造

和配套工程的建议

【案由】

水利基础设施建设，是保障社会经济发展和人民生产生活安全的重要措施，是拉动地方经济增长的主要途径。加大对乡镇水利基础设施建设扶持力度，促进当地经济社会及农业发展。

【案据】

分路口支渠是全县灌溉万亩农田之一的渠道，受益棠树和柏林两乡镇，渠道进水口位于杭北干渠左岸，坐落在棠树乡窑墩村叶庄村民组。棠树乡境内渠长12公里，其中绕山渠段3公里，高填方段4公里，半挖半填5公里。渠道始建于1970年，原先棠树乡受益12000亩。

由于渠道年久失修，高填方段渠埂单薄，多数渗漏；绕山渠段蛇蚁洞穴较多，跑水漏水周边成灾；半挖半填渠段塌方较多，淤积严重；配套建筑物工程老化；放水口都是土口子，灌溉效益逐年下降，沿渠周边灾情严重。

分路口支渠改造和配套工程为：渠道边坡和渠底现浇C20砼护底护坡，150个土口子放水口改建为砼涵管式放水口，6座危桥，一座渡槽，4道跌水拆除重建。我们初步估算投资1200万元，其中渠道硬化工程800万元，建筑物配套工程340万元，清障、临时用地和青苗补偿45万元，其它工程15万元。

【方案】

建议：对于分路口支渠改造、配套工程提供资金支持。