关于县十七届人大五次会议第3号代表建议答复的函

柯玉梅、陈华、朱学品、刘连珍、胡清芝、徐宏、孙礼芳、胡美仓、郭昌庆、许克胜、盛祥菊等代表：

你们在县十七届人大五次会议期间提出《关于及时清理废弃线杆电缆》的建议收悉。经研究办理，现答复如下：

近年来，县委、县政府高度重视电力和通信基础设施建设及废弃线杆清理工作，并把他作为城乡规划和美丽乡村建设的重要内容，电力和通信部门按照计划要求规范实施电力改造和信息基础设施提升工程，并建立同步规划、同步实施工作制度。但由于历史原因，在城区、乡村存在部分电力、通信线杆被广大乡村广播、有线电视交叉使用现象，这给电力、通信部门及时清理废弃线杆造成了困难。

县经信局接到办理任务后，立即召集舒城供电公司、舒城电信、舒城移动、舒城联通、舒城铁塔等公司负责人进行磋商并成立以部门主要负责人为组长，分管负责人为副组长，有关股室办人员参加的清理废弃线杆工作小组，同时拟定了《舒城县清理废弃线杆工作方案》，4月初，县经信局召集舒城县供电公司、舒城电信、舒城移动、舒城联通、舒城铁塔等公司负责人和业务经办人再次召开工作会议，布置落实清理废弃线杆工作任务。

今年以来，县供电公司和三家运营商坚持“谁废弃谁负责、谁主导谁对接”原则，按照巡查摸排、集中清理、建立机制三步法在全县全面推进清理废弃线杆工作。

1. 县供电公司。目前，已出动人员530余人次，累计清除废旧电杆1170余根。有效消除了安全隐患，还原了道路、村庄美丽的“天际线”。 下一步，将结合秋收完成农田里的废旧电杆拔除。

2. 县电信公司。完成汤池留缆村 （杨店路口至郭洼交界处）、郭洼村（留缆村交界处至郭洼村部）、城冲跨河处、汤池中学背后、汤池油坊村部分、王河村沿路、汤池中社村沿路；河棚岚冲村沿路、河棚至汤池路边、河棚至庐镇路边、龙骨村部分、新开村部分；庐镇小街村沿路、洪庙至庐镇路边、庐镇街道大桥处、庐镇二河村沿路；春秋枫香树文冲村沿路、枫香树寨冲村沿路、枫香树三塘村沿路、枫香树兴隆村沿路、枫香树至春秋街道沿路杆线清理以及千人桥街道、龙津大道（桃溪路段至周瑜大道）、舒城中学边七门堰路，城区城东新一中边杆线清理，上述区域共计安排5支队伍进场施工，共计清理废弃杆线160多根，拆除废弃各种类型光缆110多条，整治光缆线路21千米，拆除更换废旧终端设备35处等。下一步，继续做好汤池区域废弃杆线清理，重点做好南港街道杆线迁移，涉及40多根杆子，废弃光缆40多条，梅河东路（龙津大道至月牙路）杆线迁改，涉及25根杆子，废弃光缆30多条，同时将龙津大道（梅河路至桃溪路段）杆线迁改入地，涉及20根杆子，废弃光缆30多条。

3. 县移动公司。完成七门堰路沿线及舒城至桐城一干二路光缆、舒城至庐江省干光缆迁移割接。共迁移24芯和48芯光缆约2700米，迁移 96芯光缆约2500米。配合环湖大道支线道路改造，完成万佛湖金水湾度假村附近接入层光缆迁移割接。共迁移12芯和48芯光缆约570米，迁移24芯光缆约1125米，拆除电杆7根。配合万佛山景区环境整治清理废旧杆线约4200米。完成枫香树文冲村研学小镇光缆整治3100米。完成龙津大道万达广场段杆线入地1800米，拆除架空废弃光缆55条。完成梅河东路光缆入地1300米，拆除架空废弃光缆38条。完成东门路1100米架空光缆整治，拆除废弃光缆36条。完成东苑小区、国税局巷内、龙昌家园、乌龙井和狮子巷等区域入户皮线光缆飞线整治1272根，完成城区破损分纤箱更换140个。下一步，将完成城区道路两侧光缆交接箱整治、城区鼓楼街等区域飞线整治和南港街道光缆入地和街道架空线路整治工作。积极配合县重点工程处完成花桥路、高峰路、春秋路、古城路等道路改造和管道建设工作。

4. 县联通公司。摸排晓天镇区域结束，暂未发现晓天镇区域内有联通废弃杆线，对在使用杆线情况也录入系统留存，巡视过程中，发现晓天七星学校附近有杆线隐患已安排施工队近期处理，新立9米水泥杆1根，拆除水泥杆一根，迁改24芯光缆2条约800米，48芯光缆400米。安排人员处理了城东派出所东侧前期迁改入地遗留问题，消除安全隐患多处。下一步，继续开展山七镇范围内及其他乡镇区域的废弃线杆的清理。

办复类别：A类

联系单位：舒城县经信局

联系电话：0564-8621239

2021年8月18日