舒教函〔2021〕10号

舒城县教育局关于县十七届人大五次会议第10号代表建议答复的函

程亚林、黄军、曾家友、束实、邱昌玉、王家芬、陶庭慧、徐亮、曹前长、程勇代表：

你们在县十七届人大五次会议期间提出《关于改善农村中小学体育运动场所》的建议收悉。经研究办理，现答复如下：

一是高度重视，精心组织。安排了一名分管教育项目的负责人牵头主抓，相关股室配合办理，并就推进中小学校运动场所改造提升问题，进行了多次研究讨论和现场督导督查，先后召开了教育项目工作领导小组会、实施学校校长参加的运动场工程推进会等，专题研究落实中小学体育场地建设工作，制定切实可行的科学的改造方案。

二是注重调研，认真办理。组成了9个由县委教育工委委员带队的调研摸底小组，对全县各中小学校的体育运动场所等情况进行了摸底排查。目前，我县现有完小以上公办学校共87所，共有体育运动场83个，已完成塑胶运动场改造的17所，下剩66个为煤灰、炭渣跑道运动场。根据我县义务教育优质均衡县发展工作实施方案等文件精神，拟对下剩66个煤灰、炭渣跑道运动场进行改造。其中，31所学校新建塑胶操场174877㎡，35所学校改造升级环形跑道32900㎡。

三是全面落实，增强实效。按年度计划，2021年完成舒茶初级中学等16所学校的运动场改造项目，建设面积为98550㎡，计划总投资4790万元，将于2021年11月进行竣工验收。2022年完成下剩50所学校的运动场改造项目。

最后，再次感谢代表们对我县教育工作的关心与支持！欢迎今后对我们的工作多提宝贵意见和建议。

办复类别：A类

联系单位：舒城县教育局

联系电话：0564-8661644

2021年7月26日