舒城县交通运输局关于县十七届人大五次

会议第36号代表建议答复的函

黄从全、高瑞稳、龚世斌、沈守元、宋明发、吕美俊、胡艳应、汪照玉、叶祖祥、陶方柱、李道桂、潘乔炳代表：

你们在县十七届人大五次会议上提出《关于升级改造茶汤路、天子寨路提升旅游基础设施实现旅游资源共享》的建议收悉。经研究办理，现答复如下：

舒茶镇茶汤路，是我县舒茶镇与庐江县汤池镇连接道路，总长约6.4公里，我县境内长约3.8公里。我县境内起于G206舒茶街道，途经石塘村，止于泗洲庵（庐江县汤池镇大塘村界），原为3.5米宽水泥路。2018年，我局争取项目资金由舒茶镇实施，拓宽改造至7米宽水泥路。2021年初，我县在上报农村公路项目计划时，已将其对省厅申报。3月份省厅下达建设指标仅有2.832公里，目前下达路段已在施工中，计划8月中旬完工。我局在7月份申报2022年度农村公路建设计划时，已将剩余路段申报，待省厅计划下达后，争取早日实施。

山埠村通往天子寨道路，3月份省厅下达县乡公路升级改造计划3公里，目前，已完成施工图设计，我局正在落实县级配套资金，舒茶已准备施工招标，计划年底完工。

办复类别：B类

联系单位：舒城县交通运输局

联系电话：8621191

2021年8月5日