## 万佛湖镇人民政府关于县十七届人大二次会议第10号代表建议答复的函

周世松、朱迎飞、陈勇、周万仓、代则玉、陈锐、陆奎洲、梅成友、袁自华、洪霞、谢贤芬代表：

你们在县十七届人大二次会议上提出的《关于万佛湖镇污水管网建设工程》建议收悉，经研究办理，现答复如下：

万佛湖镇5000吨污水处理厂已于2017年初开工建设，主体工程已基本完工，预计今年年内竣工并投入使用。该污水处理厂位于我镇沃孜村境内，距集镇约2.5公里。目前，景区及镇区龙梅路、万佛大道、夏院路、羊山路、S317九井大桥至大门楼段集镇污水管网均已建好；根据县委、县政府的统一部署，镇政府将加快推进连接污水处理厂与集镇的污水主管网的建设，目前正在进行勘察设计。

最后，感谢代表们对万佛湖镇工作的关心和支持，希望以后能多提宝贵意见，以利于我们改进工作。

办复类别：A类

办复单位：万佛湖镇政府

联系电话：0564-8537736

2018年8月21日