舒城管函〔2018〕号

舒城县城市管理行政执法局关于县十七届人大二次会议第40号代表建议答复的函

胡德初、蒋立权、张然、李斌、马玉芬、涂秀君、仰中明、王文德、朱霞林、陈军、陈磊代表：

你们在县十七届人大二次会议上提出的《关于加大对农村环境综合整治工程投入》建议收悉，经研究办理，现答复如下：

为改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，提升全县居民居住环境和生活质量，推动乡村与县城同步建设、同步发展，我县从2016年4月开始，针对农村环境综合整治工作，制定了《舒城县全面推进“城乡环卫一体化”建设工作实施意见》，全面推进我县农村环境垃圾治理工作。

一、关于广泛宣传，提高认识

在实施“城乡环卫一体化”建设工作中，各乡镇利用广播电视、网络通讯、公益广告等宣传平台，采取新闻宣传、社会宣传、入户宣讲、群众互动等方式，大力宣传农村生活垃圾专项治理的政策措施，大力宣传农村生活垃圾治理工作要求、垃圾分类知识、文明生活方式。要求每个乡镇关于农村环境治理工作的宣传横幅不少于5条，每个行政村的标语不少于2处，每家每户发放“爱护家园，美化环境”倡议书，签订“门前三包”责任书，大部分乡镇在垃圾桶和垃圾收集点设置处，树立了宣传标牌，宣传环卫小知识等。通过宣传教育，让广大群众感受到自己既是“农村生活垃圾治理工作”实施的受益者，更是参与者，改变不文明生活习惯，提高环境卫生意识，积极参与农村生活垃圾治理的一个良好氛围。

二、关于加大投入，配备环卫设施

2016年至2017年底，全县农村环卫累计投入资金1.1亿元，其中县政府投入资金6000余万元，用于对乡镇实施该项工作的奖补和设施设备的建设购置，乡镇政府投入资金约5000万元，用于保洁员工资、垃圾桶购置、垃圾点建设以及保洁工具的配备。截止目前，22个乡镇开发区已配备45辆密闭式垃圾收集车；配备垃圾桶30000多只，新建垃圾收集点约11000多个，配备电动保洁车500余辆，人力收集车800多辆，按照500人配备1保洁员的要求，配备保洁员1650多名。

在垃圾中转站建设方面，按照“布局合理、设施配套、提升效率、节约成本”的要求，规划在县域范围内新建城东、春秋、万佛湖、山七4座垃圾中转站，全面覆盖全县22个乡镇的垃圾转运工作，减少乡镇垃圾的运输距离，提高各乡镇的垃圾收集效率,目前，新建日处理300吨的城东垃圾转运站已于2018年1月份开始启用，春秋垃圾中转站已于2017年5月份启用，覆盖汤池、庐镇、河棚、春秋、阙店等乡镇，山七垃圾中转站正在建设，预计2018年8月份启用，届时将覆盖高峰、晓天、山七五显等乡镇。

三、关于加大治理力度

通过两年的“城乡环卫一体化”建设，我县农村垃圾治理工作取得了显著成效，农村环境再现青山绿水。如何巩固治理成果，使农村环境越来越好，我局将从以下几个方面做好工作：

（1）指导各乡镇结合本区域内的实际情况，按照布局合理、设施配套、人员标准配备的要求，完善垃圾收集、转运设备的设置，配齐环卫作业工人，进一步健全全县生活垃圾分类、收集、运输和处理系统，健全生活垃圾管理和保洁服务组织，完善生活垃圾治理保障奖惩机制，落实长效管理制度，做到县域环卫保洁、垃圾收集常态化、全覆盖。

（2）加大基础设施的建设。为提高生活垃圾转运效率，走出我县生活垃圾无终端处理的困境，减少垃圾转运处理周期，我县将积极推进舒城县生活垃圾焚烧厂建设；山七中转站预计8月份投入使用，极大地减少山区乡镇垃圾的运输距离，全面提高各乡镇的垃圾收集效率。

（3）强化监督与考核。 按照规范管理的要求，县、乡镇分别制定了《农村生活垃圾治理工作考核办法》，县农村环境垃圾治理工作目标考核领导小组实行百分制评分标准，对全县各乡镇、开发区环境卫生整治情况予以考核，采取“暗访巡查通报、月考核记分、年度综合考核汇总”的方法予以积分排名。对年度综合考核前三名的乡镇、开发区给予奖励；排名末位的乡镇（开发区）取消当年 “文明单位”评选资格，公开承诺整改措施及时间。通过严格督查和考核，使我县农村环境垃圾治理工作得到长期有效的开展下去。

四、关于对万佛湖上游群众建立生态补偿机制

针对这个建议，我局将积极支持和配合县发改、财政、环保等部门和有关乡镇通过充分调研论证，适时开展试点工作。

谢谢代表们对我们工作的关心和支持！

办复类别：A类

办复单位：县城管执法局

联系电话：0564-8677207

2018年6月27日