关于拓宽百神庙境内省道241严长路的建议

第21号

第一代表团：曾胜勇等10名代表

S241严长路系安徽省六安市舒城县境内的一条三级公路，采用沥青混凝土路面结构，沿线共布设桥梁21座。该路路面平均宽度约6.5米，设计行车时速为30至40千米；线路起点位于舒城县河南，依次途经杭埠、百神庙、南港、汤池、河棚、庐镇等乡镇，终点止于庐镇乡安菜村周边，全长85.68公里。其中，K50+768—K52+023段与G346上安线共线，共线里程1.255公里；K76+357—K94+136段与S237舒宿路共线，共线里程17.779公里；K94+136—K104+728段（庐镇至安菜段）为四级公路技术标准；K104+728—K117+048段为待贯通路段，路段总长12.32公里。

S241严长路横穿百神庙镇境内郑圩、舒房、百神庙、神怡社区、舒平、舒楼、枣木桥、官塘、金东等9个村（社区），是连接杭埠镇与南港镇的重要交通干线，境内路段全长20公里，现有路面宽度为6.5米。随着经济社会的快速发展，该路段车流量持续攀升，尤其是大型货运车辆通行量显著增加，交通安全隐患日益突出，已难以适配当前区域发展的现实需求。

- 1. S241严长路起于肥西县严店乡，途经舒城、潜山、怀宁等地，终至望江县长岭乡，全线总长247.3公里。其中舒城段自东向西斜穿县域全境，覆盖杭埠镇等6个乡镇，全长85.7公里，现状道路技术标准以三、四级公路为主，且舒城与潜山交界区域尚存12.3公里断头路未实现贯通。为深度融入“合肥都市圈”发展格局、畅通区域交通路网、助推经济协同融合，该路段升级改造工作亟待提速推进。根据规划，肥西严店至舒城杭埠段30公里（其中肥西境内19公里）拟按照一级公路技术标准建设，其余路段均规划为二级公路技术标准。

- 2. 目前，S241肥西段与舒城段已同步纳入两地“十五五”交通发展规划。舒城境内汤池至潜山界段32公里路段，已完成用地预审与选址、可行性研究报告编制等前期工作，现阶段正全力推进施工图设计及用地报批等相关事宜，预计2026年6月前可具备施工招标条件；潜山段目前处于可行性研究报告编制阶段。

基于以上情况，现提出如下建议：

1. 启动S241严长路拓宽升级改造工程，将路面宽度拓展至10米，提升道路通行能力与安全水平。

2. 鉴于该项目横跨多个乡镇，建设协调工作存在较高复杂性，建议县政府成立专项工作专班，统筹推进项目建设各项事宜，建立定期调度机制，实行分期分段有序推进。

3. 该项目建设过程中，涉及耕地占补平衡、土地复垦等配套工作，需投入高额资金成本，建议县政府在干线公路升级改造、美丽公路建设等相关专项资金分配上，向本项目予以重点倾斜。

4.百神庙境内的S241严长路路段全长20公里，路面宽度为6.5米，是连接杭埠镇与南港镇的重要交通干线，规划中的淮桐高速穿境而过，是深度融入“合肥都市圈”发展格局的重要交通枢纽，将现有道路技术标准升级为二级道路技术标准的需求极为迫切，建议优先将百神庙境内路段纳入S241严长路纳入整体升级改造规划的前期实施范围。